DELIBERAZIONE CONSILIARE N°96 DEL 04.12.2006

OGGETTO: 	LL.RR. n.27/93 e n.17/2004. Soc. “Cave Picozzi srl” – Convenzione per attività estrattiva rep.n.2922 del 14.12.2000 e successiva di proroga rep.n.3521 del 21.01.2005. Proroga termini.-

---ooOoo---

Il Presidente, enunciato l’oggetto posto all’ordine dei lavori, cede la parola all’Amministrazione per l’illustrazione dell’argomento.

Assessore Masci – Illustra l’argomento e la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

Bernardi – Invita l’Amministrazione a far si che, la prossima volta che da parte delle ditte interessate venga avanzata richiesta di proroga, ci sia una perizia giurata in merito. Esprime soddisfazione per il fatto che nella proposta ci sia anche il parere della competente Commissione Regionale. Termina l’intervento preannunciando il voto di astensione.

## Si assentano i consiglieri Alla e Frattarelli

Mazzucco – Non condivide appieno le cose dette dall’Assessore e ne riferisce i motivi. Termina l’intervento preannunciando il voto favorevole alla proposta di deliberazione.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione che è approvata con 18 voti favorevoli su 26 consiglieri presenti e 18 votanti. Si sono astenuti 8 consiglieri (Recchia, Bernardi, Pietricola Giuseppe, Berti, Carinci, Zappone, Coccia e Giuliani).

E pertanto,

# IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso:

- che con atto del Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2000, n.64/VII, con le finalità e le motivazioni nello stesso contenute, venne approvato lo schema di convenzione per l’attività estrattiva in località “Barchi”, condotta dalla Soc. “Cave Picozzi srl”;

- che la relativa convenzione venne sottoscritta il 14.12.2000 e repertoriata al n.2922 del Segretario Generale del Comune di Terracina;

- che in data 05.01.2001, prot.n.180/IV, venne rilasciata la conseguente autorizzazione per l’esecuzione dei lavori connessa all’esercizio di cava, di sistemazione e recupero dei terreni interessati, secondo quanto dettagliato negli elaborati progettuali recanti il prot.n.2129/IV del 10.02.2000, a firma degli Ingegneri Ferranti, Aniceti ed altri;

- che con successivo atto consiliare 21.12.2004, n.121, con convenzione rep.n.3521 del 21.01.2005 e relativa autorizzazione prot.n.47/V del 24.01.2005, sono stati prorogati per 2 anni i lavori già autorizzati;

- che con documentata istanza del 21.08.2006, prot.n.653/V, e successiva integrazione del 12.10.2006, prot.n.778/V, la predetta Società ha richiesto una proroga dei termini di convenzione per ulteriori 18 mesi, giustificata dalle necessità di completamento dei lavori di estrazione dei materiali lapidei nonché di quelli di recupero ambientale dei luoghi interessati;

- che a sostegno di tale necessità la Società ha trasmesso una relazione sullo stato dei luoghi alla data di giugno del corrente anno;

- che a fronte di una previsione progettuale di mc. 1.000.000, la produzione effettiva nei 5 anni e 6 mesi si è rilevata pari a circa 780.000 mc.;

Visti:

- la relazione tecnica allegata all’istanza, redatta dall’Ing. Giovanni Aniceti, che in relazione al progetto assentito testimonia dell’effettivo andamento dei lavori di estrazione, nonché dei contemporanei lavori di recupero ambientale;

- le relazioni annuali relative al 2002-2003-2004 e 2006, ed i verbali di accertamento congiunto con personale del Dipartimento Pianificazione Urbanistica rispettivamente del 13.02.2002, 07.02.2003, 17.02.2004 e 23.06.2006;

Valutato che, come da relazione tecnica, possa stimarsi sufficiente per l’attuazione del progetto di recupero un ulteriore periodo di 18 mesi, in relazione alle quantità annue di materiale estratto pari a 160.000 metri cubi;

Ritenuto, peraltro di dover confermare l’entità della polizza fidejussoria prestata, pari ad  € 253.385,26, non dando luogo né a riduzioni per effetto dei lavori di recupero già eseguiti, né ad aggiornamenti in riferimento alle intervenute variazioni dell’indice ISTAT (relativo ai prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati);

Visti:

- l’atto consiliare 10.10.2000, n.64/VII “Legge Regionale 05.05.1993, n.27 – Approva-

zione  schema  di  convenzione  per  attività  estrattiva  in  località “Barchi”. CAVE

PICOZZI SRL.-“;

- la convenzione 14.12.2000, n.2922 “Legge Regionale 05.05.1993, n.27 – Convenzione per  attività  estrattiva  in  località  “Barchi”. CAVE PICOZZI SRL.-“, e successiva di proroga rep.n.3521 del 21.01.2005;

- l’autorizzazione  05.01.2001,  prot.n.180/IV  e  successiva di  proroga prot.n.47/V del 24.01.2005;

- la Legge Regionale 05.05.1993, n.27 – Norme per la coltivazione di cave e torbiere della Regione Lazio;

- il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n.3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani – art.21;

- il provvedimento regionale  11.06.1999,  prot.n.6169, dell'Assessorato Regionale Utilizzo,  Tutela  e  Valorizzazione  delle  Risorse Ambientali,  relativo  al vincolo idrogeologico -  R.D.L.  30.12.1923, n.3267;

- la deliberazione della Giunta Regionale 20.12.2002, n.1745, “Atto di indirizzo sul periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico”, e la nota regionale del Dipartimento Territorio prot.n.D2/2A/01/21325 dell’11.02.2003 riferita alla validità delle autorizzazione per il vincolo idrogeologico già rilasciate;

- la Legge Regionale 06.12.2004, n.17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 06.08.1999, n.14”, ed il relativo regolamento 14.04.2005, n.5;

- il vigente Statuto;

Acquisito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla IV Commissione consiliare Permanente del Consiglio nella seduta del 17.11.2006;

Visto il parere reso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, dal responsabile del servizio interessato, inserito e sottoscritto come da foglio allegato, posto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti anche per l’acquisizione del parere sulla regolarità contabile;

# D E L I B E R A

- di accogliere l’istanza in data 21.08.2006, prot.n.653/V, prodotta dall’Amministratore delegato della Soc. Cave Picozzi srl, Ing. Franco Picozzi, nato a Sermoneta il 15.11.1956, C.F. PCZ FNC 56S15 I634F, e per gli effetti autorizzare, come termine inderogabile,  la proroga di validità della convenzione 14.12.2000, rep.n.2922, già prorogata con atto  21.01.2005, rep.n.3521, ai sensi dell’art.5, nel limite di ulteriori 18 mesi, fermo restando l’entità della cauzione a garanzia delle obbligazioni assunte in ordine al ripristino dei luoghi di cui all’art.7 dell’originaria convenzione;

- di confermare per il resto il contenuto della convenzione originaria 14.12.2000, rep.n.2922, demandando ai dirigenti dei Dipartimenti interessati la stipula della convenzione di proroga ed il rilascio della relativa autorizzazione, previo parere della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive.

###### ---ooOoo---